Тест план для
головної сторінки веб сайту
 www.ukrposhta.ua

Загальна інформація
Замовник
Стрворено (автор)	Ткач Тетяна Миколаївна
Дата підготовки	31.03.2024
Версія
Статус

Лист реєстрації внесених змін
Версія	Опис	Автор	Дата	Затверджено
				Автор	Дата

Зміст

1.Вступ
1.1. Загальна інформація
1.2. Мета
2. Об’єм проекту
2.1. Сфера застосування веб-порталу www.ukrposhta.ua
3. План роботи
4. План та стратегія тестування
4.1. Функціональне тестування
4.2. Тестова процедура
4.3. Баг репорти
5. Критерії якості
6. Ризики процесу тестування
7. Очікування команди тестувальників
8. Обов’язки членів випробувальної групи
9.Практичні результати

1. Вступ

1.1. Загальна інформація

Цей документ описує методи та процедури, які будуть використані
командою у процесі функціонального тестування веб- та мобільних додатків.
Призначений для використання як посібник під час тестових робіт. У ньому описано процедуру процесу тестування. План тестування призначений для керівників проектів, розробників продукту, та інженерів з якості.

Метою тестування є перевірка функцій і особливостей програмного забезпечення.
Продукт, розроблений для веб-браузерів (Chrome, Firefox, Safari, Edge) і сучасних
пристроїв Android та iOS.

1.2. Мета

Перевірити функціональність, коректність відображення і зручність використання головної сторінки веб-сайту www.ukrposhta.ua.

Результати виконання тестування будуть надіслані замовнику у вигляді звітів.

2. Об’єм проекту

2.1. Сфера дії веб-порталу тестування www.ukrposhta.ua входить до сфери застосування цього плану тестування. Компоненти і функції, які будуть перевірені:
-Відображення:
- Переконатися, що головна сторінка відображається коректно в різних веб-браузерах (Chrome, Firefox, Safari, Edge).
- Перевірити адаптивність: переглянути відображення на різних пристроях (комп'ютер, планшет, мобільний телефон) з різними роздільними здатностями екранів.
-Навігація:
- Перевірити роботу головного меню: всі посилання ведуть на відповідні сторінки.
- Перевірити наявність пошукового поля та його функціональність.
- Контент:
- Перевірити наявність основної інформації про компанію/продукт/послуги на головній сторінці.
- Перевірити відповідність контенту заявленій тематиці та актуальність інформації.
-Функціональність:
- Перевірити роботу всіх інтерактивних елементів на сторінці (кнопки, посилання, слайдери тощо).
- Перевірити можливість підписки на розсилку/новини, якщо така функція доступна.
- Перевірити наявність соціальних медіа-посилань та їх коректну роботу.
-Продуктивність:
- Виміряти час завантаження сторінки на різних пристроях і в різних браузерах.
- Перевірити швидкість відкриття основних функціональних елементів (меню, пошукове поле, картинки тощо).
-Крос-браузерна та крос-платформена сумісність:
- Перевірити роботу сторінки на різних операційних системах (Windows, macOS, Linux).
- Перевірити відображення і функціональність на різних версіях браузерів (Chrome, Firefox, Safari, Edge, Opera).
3. План роботи

Сторони домовилися дотримуватися наступного плану роботи:

1. Складання плану тестування.
2. Затвердження плану тестування.
3. Функціональне тестування та повідомлення про помилки ( баг репорти).
4.Підготовка щоденних звітів.
5. Підготовка підсумкового звіту.

4. План та стратегія тестування

4.1. Функціональне тестування

Мета функціонального тестування — переконатися, що весь програмний продукт працює відповідно до вимог, і в заявці не з’являється суттєвих помилок.
Функціональне тестування є найбільш суттєвою частиною тестування програмного забезпечення. Це передбачає перевірку різних аспектів системи. Програмний продукт повинен пройти всі заплановані випробування. Тільки в цьому випадку його якість може бути гарантована.

Мета тестування:	Забезпечити належну функціональність програмного продукту
Техніка:	Виконайте кожен варіант тестування, використовуючи вірні та невірні дані, щоб перевірити наступне: -Очікувані результати досягаються, якщо використовуються / вірні дані. / -Відповідні повідомлення про помилку або попередження / відображаються, коли використовуються невірні дані. / - Кожне правило застосовано належним чином.
Критерії входу:	-Створення програмного продукту завершено. / -Інженери розробники віддані своїй справі. / -Придбано необхідне обладнання та інструменти. / -Тестове середовище підготовлено і програма випущена для тестового середовища.
Критерії завершення:	-Всі заплановані випробовування виконано. / -Серйозні помилки відсутні. / -Виправлено всі помилки високого пріоритету та серйозності. / -Результати тестування оцінюються, обговорюються та затверджуються.

4.2. Процедура тестових випробувань

Процедура тестування передбачає наступні моменти:

- Звітування про виявлені помилки програмного забезпечення.
Необхідно перевірити різні аспекти тестованого програмного забезпечення. Це вимагає виконання різних видів тестування.

Основні типи тестування, які будуть виконуватися:

- Функціональне тестування
-Тестування інтерфейсу користувача
-Тестування зручності використання
- Тестування на сумісність (сучасні веб-браузери та пристрої)
-Регресійне тестування
-Повторне тестування (під час другого раунду, якщо необхідно)
Також буде перевірено, як програмний продукт працює в браузерах і пристроях, які мають підтримувати його, як він запускається та зупиняється, і скільки часу йому потрібно для запуску. Під час цього тестового раунду НЕ будуть застосовуватися такі види тестування:
 -Тестування безпеки

4.3. Баг репорти
Звіти про помилки створюються для того, щоб забезпечити команду розробників і проект менеджерів вичерпною інформацією про виявлені недоліки. Вони повинні бути корисними при визначенні причин помилок та їх виправленні.

Серйозність дефекту можна розділити на чотири категорії:

-Критичні дефекти (блокувальники) — це збій усієї програмної системи або критичногї
підсистеми, і жодні роботи чи тестування не можуть проводитися після виникнення
дефекту. Це також стосується збоїв із втратою даних і неузгоджених процесів даних, що зберігаються в базі даних.
-Серйозні дефекти (і збої) – це ті, які також призводять до відмови всієї або частини
системи, але є деякі альтернативи обробки, які дозволяють подальшу роботу
системи.
-Незначні дефекти, які не призводять до збою, але призводять до неправильного відображення системи,неповні або суперечливі результати.
-Дрібні недоліки – це невеликі помилки, які не впливають на функціональність: описки,
граматичні помилки, неправильна термінологія тощо.

Інформація, яка вказується в кожному звіті про помилку:

-назва програмного продукту
-номер версії програмного продукту (якщо тестувалося на мобільному)
-браузер, на якому проводилися тести

Кожен звіт містить наступну інформацію про дефект:

-резюме, що є коротким описом проблеми;

-місцезнаходження дефекту програмного продукту;

-кроки для відтворення помилки;

-частота виникнення дефекту;

-вираженість дефекту;

-додаткова інформація про дефект у вигляді прикріплених скріншотів або відео записи.
Програмне забезпечення сторонніх розробників використовуватиметься для звітування та підтримки виявлених помилок. Тест команда зареєструє в цьому програмному забезпеченні всі дефекти, які будуть виявлені під час процесу тестування.

5. Критерії якості

Програмний продукт повинен працювати відповідно до вимог і функціоналу специфікації (за наявності). Продукт не повинен містити критичних і блокуючих дефектів у фінальній версії проекту.

6. Ризики процесутестування

На роботу тестування можуть вплинути такі проблеми:
-зміни та модифікації програмного продукту, які не були заплановані та обговорені попередньо з командою тестувальників;
-зміни вимог до програмного забезпечення, які не обговорювалися з командою тестувальників заздалегідь; -затримки у виправленні помилок.

7. Очікування команди тестування

Тестувальникам необхідно надавати дійсні оновлені документи протягом усього процесу тестування . Необхідно придбати все необхідне обладнання, прилади, пристрої та програмне забезпечення підготовити до початку процесу тестування. Усі помилки, що призупиняють тестування, мають бути виправлені якнайшвидше. Примітки до випуску слід додавати команді тестувальників до кожного випуску програмного забезпечення. Примітка повинна пояснити, які елементи, функції та особливості були додані до програми та як ці доповнення впливають на програмне забезпечення. Розробники повинні виправити всі помилки в програмних модулях перед випуском нової версії.

8. Обов'язки членів тестової групи

Керівник проекту:

- Управління всім процесом тестування.

- Надання всіх необхідних ресурсів для тестування.

Технічний керівник якості

-Управління командою QA з технічної точки зору

-Розбір завдань і розподіл їх між членами команди.

-Спілкування з командою клієнта та обговорення всіх питань, забезпечення
рекомендації перед оновленням або випуском.

-Досвід участі в різних моделях SDLC, таких як Agile, Scrum, Kanban,
послідовний, ітеративний та інкрементний.

-Створення тестової документації, включаючи тестові випадки, плани тестування тощо.

-Пропонувати найкращі практики та інструменти для проекту.

Інженер з якості

-Процес контролю якості / реєстрації знайдених помилок у затвердженій системі відстеження помилок

9. Результати

-План тестування.
-Звіти про помилки та звіти про хід тестування.